11
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação, por registro de preço, pelo prazo de 12 (doze) meses, de empresa especializada em recuperação e instalação, com utilização de peças originais e/ou equivalentes, de 6 (seis) compressores da marca CARLYLE/CARRIER modelos 06NW2250NA, 06NW2209NA, 06NA2250NA, 06NA2209NA (ID-10)
2 - EVENTO DE RISCO
NÃO EFETIVIDADE DO SERVIÇO OU FALHA NO PERÍODO DE GARANTIA
3 - RISCO
PARALIZAÇÃO DE UM, OU MAIS, CHILLERS e consequente diminuição e/ou perda de capacidade de climatização de unidades jurisdicionais
3 - ANÁLISE DE RISCOS
QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
2	2	MÉDIO	INTERRUPÇÃO PARCIAL DA CLIMATIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA ALMIRANTE BARROSO, RIO BRANCO I ou RIO BRANCO II	ESCOLHA BEM FEITA DA CONTRATADA COM RELAÇÃO À HABILITAÇÃO TÉCNICA	ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO E ACIONAMENTO DA GARANTIA

JFRJSEC202100048A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3125160.28061962-7406 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3125160.28061962-7406