11
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO ROBOTIZADA DE DUTOS E SOBREFORRO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RIO DE JANEIRO (ID-11)
2 - EVENTO DE RISCO
NÃO CONTRATAÇÃO ou CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ de atuar com eficiência e cumprindo o escopo de fornecimento
3 - RISCO
NÃO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E PIORA DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE DAS UNIDADES DA SJRJ ATENDIDAS POR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL
3 - ANÁLISE DE RISCOS
QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
3	2	ALTO	PIORA DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE DO PRÉDIO / APLICAÇÃO DE SANÇÕES LEGAIS	MELHORIA DA ESPECIFICAÇÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA	AUMENTO DA FREQUÊNCIA NA TROCA DOS FILTROS E DAS LIMPEZAS PERIÓDICAS DOS EQUPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

JFRJSEC202100060A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3140179.28137578-2047 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3140179.28137578-2047