FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DOS BARRAMENTOS DAS FASES DO CUBÍCULO DE ENTRDADA EM BAIXA TENSÃO DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 78 – CENTRO – RIO DE JANEIRO (ID Nº /2021)
2 - EVENTO DE RISCO
NÃO CONTRATAÇÃO ou CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ de entregar o escopo a contento e/ou dentro do prazo desejado
3 - RISCO
INTERRUPÇÃO TOTAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA ALMIRANTE B ARROSO DEVIDO A DANOS NOS BARRAMENTOS DO PAINEL DO CUBÍCULO DE ENTRADA DO IMÓVEL
3 - ANÁLISE DE RISCOS
POLÍTICA DE RISCO		QUALITATIVA		CRITICIDADE DO RISCO / (Preenchimento automático)	PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA / (Preenchimento / automático)	DANO DO RISCO / (Consequência do Risco)	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO - / Qual categoria será atingida pelo risco / 3 (ALTA: OPERACIONAL) / 2 (MÉDIA: CONFORMIDADE; ESTRATÉGICO) / 1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)	MATERIALIDADE DO OBJETO / 3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade) / 2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do Orçamento proposto pela Unidade) / 1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)	IMPACTO (correr o risco) / 3 (Alta: Irrecuperável) / 2 (Média:Recuperável) / 1 (Baixa: Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 (Alta: Muito Provável) / 2 (Média: Provável) / 1 (Baixa: Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)	INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)
3	2	3	2	ALTO	INADIÁVEL	INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA ALMIRANTE BARROSO	CONTINUAR FAZENDO INSPEÇÕES PEIÓDICAS E MEDIÇÕES DE TEMPERATURA E REAPERTO DAS CONEXÕES DO PAINEL

1 - INSTRUÇÕES

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
3 (ALTA)	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
2 (MÉDIA)	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
1 (BAIXA)	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO
1 (BAIXA)	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
2 (MÉDIA)	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
3 (ALTA)	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / JFRJSEC202100082A
3 (ALTA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
2 (MÉDIA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos / significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
1 (BAIXA)	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

CRITICIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)	Alto (AM)	Alto (AA)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médio (MM)	Alto (MA)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)	Médio (BA)
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO

Assinado com senha por CARLOS ALBERTO SARCINELLI.
Documento Nº: 3164211.28336939-2282 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3164211.28336939-2282