FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Sinalizar condutas do transeunte de forma que não impliquem em ocasionar um princípio de incêndio.
Manutenir máquinas e equipamentos para que não venham por instabilidade de funcionamento ocasionar incêndio.

Haver um sinistro de ordem a comprometer vidas e patrimômnio

IMPORTANTE

MÉDIO
2
2
1
2

INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)

ALTO (9 a 6)
MÉDIO (4 a 3)
BAIXO (2 a 1)

PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO

3 (Alta: Muito Provável)
2 (Média: Provável)
1 (Baixa: Improvável)

IMPACTO (correr o risco)

3 (Alta: Irrecuperável)
2 (Média:Recuperável)
1 (Baixa: Insignificante)

MATERIALIDADE DO OBJETO

3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento
Proposto pela Unidade)
2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do
Orçamento proposto pela Unidade)
1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)

CATEGORIZAÇÃ O DO RISCO -
Qual categoria será atingida pelo risco

3 (ALTA: OPERACIONAL)
2 (MÉDIA: CONFORMIDADE;
ESTRATÉGICO)
1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)

AÇÃO PREVENTIVA
(indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )

DANO DO RISCO
(Consequência do Risco)
PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA
(Preenchimento automático)
CRITICIDADE DO RISCO
(Preenchimento automático)

QUALITATIVA

POLÍTICA DE RISCO
3 - ANÁLISE DE RISCOS
Ficar desguarnecido o imóvel quanto a prevenção e combate a incêndio e pâncio
3 - RISCO
NÃO CONTRATAÇÃO
2 - EVENTO DE RISCO
Contratação de Projetos Básicos e Executivos, por menor preço global, de prevenção e combate a incêndio e pânico, visando a adequação das instalações de incêndio dos imóveis da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

1 - INSTRUÇÕES
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
3 (ALTA)	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
2 (MÉDIA)	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos / internos.
1 (BAIXA)	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA A MATERIALIDADE DO OBJETO
1 (BAIXA)	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
2 (MÉDIA)	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
3 (ALTA)	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUA ÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
3 (ALTA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
2 (MÉDIA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
1 (BAIXA)	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota. / JFRJSEC202100105A

CRITICIDADE DO RISCO
PROBABI-LIDAD	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)	Alto (AM)	Alto (AA)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médio (MM)	Alto (MA)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)	Médio (BA)
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO

Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO.
Documento Nº: 3190597.28552632-4826 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190597.28552632-4826