FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - EXECUÇÃO DA OBRA
330
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO de 01 (um) ELEVADOR no prédio da Justiça Federal de 1° Grau, localizado na Rua São Januário, 433 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ (ID Nº 31/2021)
2 - EVENTO DE RISCO
RISCOS RELATIVOS À EFETIVA EXECUÇÃO DA CONTRATADA
3 - RISCO
CONTRATADA COM FALTA DE RECURSOS DOCUMENTAIS, FISCAIS, FINANCEIROS OU TÉCNICOS PARA LEVAR A CABO A INSTALAÇÃO RESPEITANDO O CRONOGRAMA DA OBRA
3 - ANÁLISE DE RISCOS
POLÍTICA DE RISCO		QUALITATIVA		CRITICIDADE DO RISCO / (Preenchimento automático)	PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA / (Preenchimento / automático)	DANO DO RISCO / (Consequência do Risco)	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO - / Qual categoria será atingida pelo risco / 3 (ALTA: OPERACIONAL) / 2 (MÉDIA: CONFORMIDADE; ESTRATÉGICO) / 1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)	MATERIALIDADE DO OBJETO / 3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade) / 2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do Orçamento proposto pela Unidade) / 1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)	IMPACTO (correr o risco) / 3 (Alta: Irrecuperável) / 2 (Média:Recuperável) / 1 (Baixa: Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 (Alta: Muito Provável) / 2 (Média: Provável) / 1 (Baixa: Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)	INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)
1	2	2	3	MÉDIO	IMPORTANTE	ADIAMENTO DO PRAZO DE ENTREGA E GERAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NA SJRJ	SELEÇÃO DE EMPRESAS COM EXPERIÊNCIA CLARA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEMELHANTES

JFRJSEC202100065A

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
Documento Nº: 3141814.28402902-7222 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3141814.28402902-7222