Assinado com senha por MARIA LUIZA ALVES DE AQUINO.
Documento Nº: 3541755.31339254-6422 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3541755.31339254-6422
CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para execução das instalaçõesmde Incêndio da Subseção Judiciária de Três Rios

Não haver licitante

Vulnerabilidade do prédio quanto às intalações de combate a incêndio

QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco) / 3 - Alta (Irrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
2	2	MÉDIO	Fazer manutenção das instalações do prédio / Vulnerabilidade do prédio mediante um sinistro para evitar a ocorrência / de curto-circuito nas / instalações, além de rondas no prédio		Implementar as instalações sem projeto

- EVENTO DE RISCO

- RISCO

3 - ANÁLISE DE RISCOS

1 - INSTRUÇÕES
CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO
BAIXO	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
ALTA	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
BAIXA	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

JFRJSEC202200118

CRITICIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)	Alto (AM)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médio (MM)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)
		BAIXO	MÉDIO
		IMPACTO