118
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MOTOGERADOR DE EMERGÊNCIA DE 150 KVA NO SUBSOLO DO ANEXO II DA AVENIDA RIO BRANCO - ID 1/2022
2 - EVENTO DE RISCO
EXECUÇÃO IMCOMPLETA (PARCIAL) OU INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO
3 - RISCO
FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS DE EMERGÊNCIA (ELEVADORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS INFORMATIZADOS) EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA.
3 - ANÁLISE DE RISCOS
QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA / (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito / da ocorrência do risco )	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA / (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco) 3 - Alta (Irrecuperável) / 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO / 3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) / 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) / MÉDIO (4 a 3) / BAIXO (2 a 1)
3	2	ALTO	FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA, CAUSANDO TRANSTORNO AOS USUÁRIOS	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO EFETIVA DO CONTRATO	UTILIZAÇÃO DE ESCADAS PARA SAIDA DOS USUÁRIOS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE E / USO DE NOBREAK´S PARA OS SISTEMAS INFORMATIZADOS

1	- INSTRUÇÕES

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
ALTA	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;
	IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
BAIXA	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO
BAIXO	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

CRITICIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)	Alto (AM)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médio (MM)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)
		BAIXO	MÉDIO
		IMPACTO / JFRJSEC202200044A

Assinado com senha por CARLOS ALBERTO SARCINELLI e SONIA VALERIA SILVA MOREIRA.
Documento Nº: 3396949.30929064-215 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3396949.30929064-215